Прежде чем начать заполнять бланк ЗнИ ознакомьтесь с правилами заполнения!

Правила заполнения файла ЗнИ:

- Для формирования документа ЗнИ необходимо использовать только актуальный шаблон.

- Проектные ЗнИ прорабатываются в рамках Проекта и при оформлении задачи в Jira предоставляется полностью готовый к реализации ЗНИ файл (включая п. 5 «План изменения»).

- Линейные ЗнИ могут прорабатываются инициаторами и/или архитекторами в рамках процесса «Управления инфраструктурными ЗНИ». При проработке архитекторами в рамках процесса на «вход» в Jira инициатор предоставляет шаблон ЗНИ, заполненный в части раздела «Информация» (п.1-16) и Приложения №1 (п. 1-4).

- При доработке/корректировке ЗнИ необходимо сохранять новую версию файла с соответствующим номером. Удалять предыдущие версии файлов из карточки ЗнИ в Jira запрещено.

- Любые корректировки/дополнения внутри файла выделяются желтой заливкой. Запрещено направлять на рассмотрение файлы в режиме правки.

- Приложения из файла ЗнИ не удаляются, даже если остаются не заполненными. Незаполненные/неприменимые Приложения необходимо свернуть, нажав на уголок рядом с заголовком Приложения:

Информация

| 1. | ООО «СИБУР ДИДЖИТАЛ» |  |  |  | Москва, КЦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Название предприятия, где проводится изменение |  |  |  | Город/а |  |
|  | Агапов Андрей Михайлович |  |  |  |  |  |
| 3. | ФИО инициатора изменения |  |  |  |  |  |
|  | тел. |  |  |  | agapovam@sibur.ru |  |
| 4. | Контактный телефон инициатора |  |  |  | E-mail |  |
|  | Логистика |  |  |  |  |  |
| 5. | Функциональное подразделения инициатора |  |  |  |  |  |
| 6. | Архитектор (если известен) |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Атлас логистики» |  |  |  |  |  |
| 7. | Линейная деятельность / Проект (указать название) |  |  |  |  |  |
|  | Фролов И. |  |  |  |  |  |
| 8. | Руководитель/Менеджер проекта (если известен) |  |  |  |  |  |
|  | Платформа предназначена для управления логистикой всех предприятий холдинга |  |  |  |  |  |
| 9. | Затрагивает нескольких предприятий (кроссрегиональное) и/или КЦ? |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка инфраструктуры тестового контура платформы «Атлас логистики» |  |  |  |  |  |
| 10. | Краткое наименование изменения |  |  |  |  |  |
|  | с |  |  | по |  | 30.10.2026 |
| 11. | Ожидаемые сроки реализации |  |  |  |  |  |
|  | Функционально-технические требования на создание единой цифровой платформы управления логистикой «Атлас логистики» v1.0 от 01.10.2026 |  |  |  |  |  |
| 12. | Обоснование: ссылка на изменение законодательства, методологические указания, процедуру бизнес-процесса, другое (собственное описание причины) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовлена инфраструктура тестового контура «Атлас логистики»: платформа развёрнута в Test-кластере Kubernetes и доступна по внутреннему доменному имени |  |  |  |  |  |
| 13. | Ожидаемый результат Изменения |  |  |  |  |  |
| 14. | Инфраструктурный технологический стек проекта: Операционная система, СУБД, СПД, СХД, VoIP (при наличии и возможности определения) |  |  |  |  |  |
|  | Риски нереализации: без тестового контура невозможен перенос собранного прототипа «Атлас логистики» |  |  |  |  |  |
| 15. | Известные риски, связанные с Изменением или его не реализацией |  |  |  |  |  |
|  | Да\Нет |  |  |  |  |  |
| 16. | План работ требует разработки? |  | Для разработки ФТТ, ТЗ требуются ресурсы (перечислить) |  |  |  |
|  | Да\Нет |  | SAP ZSPACETRANS, Логинет, АСВ НСИ логистики |  |  |  |
|  | Влияет на бизнес приложения? |  | На какие бизнес приложения влияет Изменение (перечислить) |  |  |  |

17. Указать связанное изменение, если применимо.

18. Влияние запроса (отметьте знаком «Х» только один пункт)

| Критерии важности запроса |  |
| --- | --- |
| Отсутствие данной функциональности ведет к невозможности выполнения бизнес-процесса, отсутствует видимое временное решение |  |
| Отсутствие данной функциональности не останавливает работу бизнес-процесса, существует временное решение |  |
| Добавление данной функциональности расширит возможности системы | Х |

19. Срочность запроса (отметьте знаком «Х» только один пункт)

| Критерии срочности запроса |  |
| --- | --- |
| Недоступность операции несет угрозу непрерывности бизнеса (требуется немедленное решение) |  |
| Непрерывность бизнеса зависит от доступности операции на определенную дату |  |
| Непрерывность бизнеса не зависит от доступности операции (возможно плановое решение) | Х |

Приложение №1

Описание бизнес-потребности

Процесс логистики исполняется распределённо между SAP ZSPACETRANS, Логинет, площадкой 7Rights, электронной почтой и управленческими ритуалами. Единой поверхности исполнения процесса не существует: потребность в перевозке рождается из плана и заказов и сопровождается вручную; схема доставки и «спрямление» считаются в файлах ФЭС без версионирования; тарифно-нормативная модель существует только по авто-направлению; пакет документов собирается из переписки и шаблонов; статус перевозки собирается по почте и телефону; претензионный реестр ведётся в файле SharePoint. Следствия — дублирование контролей, зависимость качества перевозки от конкретного сотрудника, отсутствие сквозного следа принятых решений.

В рамках проекта создаётся единая цифровая платформа «Атлас логистики», в которой процесс логистики исполняется сквозным образом (девять этапов Ш1–Ш9), а правила исполнения размещены в одном месте (восемь сквозных механизмов П1–П8) и применяются встроенными агентами напрямую.

Описание текущего состояния Системы

- Разработка ведётся на контуре разработки компании (dev002): развёрнуты Kubernetes-неймспейс, PostgreSQL, почтовый сервер и объектное хранилище контура разработки.

- Архитектура платформы на контуре разработки представлена на схеме:

Рис.1 — Текущее состояние: платформа «Атлас логистики» на контуре разработки

- Инфраструктура для платформы «Атлас логистики» в целевой Test-среде отсутствует.

Описание планируемого состояния Системы

- Задачей ЗнИ является подготовка инфраструктуры для работы платформы «Атлас логистики» в Test-среде.

- Дополнительно заявка обеспечивает инфраструктурную подготовку интеграционного слоя ближайших шагов: сетевые доступы и учётные записи для взаимодействия с SAP ZSPACETRANS, Логинет и АСВ НСИ логистики через интеграцию. Разработка самих интерфейсов выполняется по этапу 1 ФТТ.

- В задачи данной ЗнИ не входят: подключение корпоративного единого входа и Личный кабинет перевозчика с внешней публикацией. Они оформляются отдельными заявками на изменение по мере готовности.

- Общая схема компонентов платформы представлена на схеме:

Рис.2 — Общая схема компонентов платформы «Атлас логистики»

- Инфраструктурная схема размещения в Test-среде представлена на схеме:

Результат изменения

- Создана инфраструктура для развёртывания платформы «Атлас логистики» в тестовой среде.

- Пройдены проверки по ИБ, артефакты платформы получены в Artifactory целевой тестовой среды.

- Развёрнут сервер базы данных, установлена и настроена СУБД, настроено резервное копирование.

- Выделено объектное хранилище оригиналов документов типа S3.

- Созданы учётные записи и группы доступа согласно Приложению №4.

- Выполнены работы по настройке МСЭ, открыты порты в соответствии с Приложением №5.

- Платформа доступна ключевым пользователям по внутреннему доменному имени с сертификатом внутреннего корпоративного центра сертификации.

- Открыта сетевая связность с системами-источниками, созданы учётные записи интеграции; платформа готова к подключению интерфейсов SAP ZSPACETRANS, Логинет и АСВ НСИ логистики по этапу 1 ФТТ.

План изменения

Да/Нет

Реализацию ЗНИ требуется проводить в ППР?

(указать да/нет)

! В работу принимаются запросы на базе актуальной версии бланка ЗнИ, доступен по ссылке

| № | Работы | Ответственный* | Тип наряда | Зависи-мость** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка |  |  |  |
|  | Запросить выпуск внутреннего SSL/TLS-сертификата для доменного имени atlas-logistics.tst.k8s.sibur.local (согласно Приложению №6) письмом на почту encrypt@sibur.ru | Инициатор |  |  |
|  | Внедрение |  |  |  |
|  | Развернуть виртуальный сервер согласно Приложению №2 и ввести его в домен sibur.local. | АДМ-Москва (Linux) | 015 | 2 |
|  | Выполнить установку стандартного ПО согласно Приложению №2 | АДМ-Москва (Linux) | 015 |  |
|  | Выполнить установку серверного ПО (Приложение №2) на сервере базы данных: PostgreSQL, антивирус, node-exporter. Создать базу данных atlas_logistics (кодировка UTF8) с владельцем — ролью consumer_test_atlgs. | АДМ-Москва (Linux) | 015 | 7 |
|  | Создать внутренние DNS-записи согласно Приложению №3. | АДМ-Москва (MS) | — | 7 |
|  | Создать доменные УЗ и ГД согласно Приложению №4. Передать пароли владельцам. Запрещается передавать пароль от УЗ посредством электронной почты. Допускается отправка логина по электронной почте, при этом передача пароля осуществляется по альтернативному каналу связи. | АДМ-Москва (MS) | 013 |  |
|  | Создать для сервисной УЗ «sibur\A001-TST-AtlLog-Mail» почтового пользователя с адресом «atlas-logistics-tst@sibur.ru». | АДМ-Москва (MS) | 012 | 11 |
|  | Добавить сервисную УЗ «sibur\A001-TST-AtlLog-Mail» в группу «BlockExternalEmailSendingServiceAccount». | АДМ-Москва (MS) | 013 | 11 |
|  | Настроить локальные УЗ и ГД согласно Приложению №4, таблицы локальных и доменных УЗ, т.к. доменные УЗ добавляются к локальной роли БД. Передать пароли владельцам. Запрещается передавать пароль от УЗ посредством электронной почты. Допускается отправка логина по электронной почте, при этом передача пароля осуществляется по альтернативному каналу связи. | АДМ-Москва (Linux) | 012 | 8, 11 |
|  | Настроить правила межсетевого экранирования (МСЭ) в своей ЗО в соответствии с Приложением №5. | АДМ-Москва (Сеть) АДМ-Томск (Сеть) АДМ-Красноярск (Сеть) | 020 | 3, 6, 7, 9 |
|  | Настроить резервное копирование согласно Приложению №8. | АДМ-Москва (Linux) | 015 | 8, 9 |
|  | Создать учётные записи интеграции в SAP ZSPACETRANS, Логинет, АСВ НСИ логистики согласно Приложению №4. |  |  | 6, 11 |
|  | Выполнить установку и настройку платформы «Атлас логистики» в тестовой среде с применением выпущенного сертификата. | Инициатор |  | 1, 4, 5, 10, 14, 15 |
|  | Выполнить проверку работоспособности платформы в периметре тестовой среды. | Инициатор |  | 18 |
|  | Настроить подключение к SIEM | АДМ-Москва (Linux) | 015 |  |
|  | Заключительные действия |  |  |  |
|  | Анализ работы платформы, принятие решения о корректности развёртывания. | Инициатор |  |  |
|  | Запросить проверку на уязвимости с использованием пользователя isvulnscan у Казаков Ал.П., Казаков Ар.П. | Инициатор |  |  |
|  | Настроить мониторинг серверов в INITI SOLO | INITI SOLO | 001 |  |
|  | Оповестить о подключении серверов к SIEM для проверки поступления событий Гончарова Анжелика Андреевна | Инициатор |  |  |
|  | План тестирования*** |  |  |  |
|  | Проверка успешного создания и восстановления резервной копии базы данных. | АДМ-Москва (Linux) | 015 | 16 |
|  | Проверка резервного копирования объектного хранилища оригиналов документов. | АДМ-Москва (Linux) | 015 | 16 |
|  | План отката |  |  |  |
|  | Отменить настройки, выполненные согласно ПИ | АДМ-Москва (Linux) | 015 |  |
|  | Отменить настройки, выполненные согласно ПИ | АДМ-Москва (MS) | 012 |  |
|  | Отменить настройки, выполненные согласно ПИ | АДМ-Москва (Сеть) АДМ-Томск (Сеть) АДМ-Красноярск (Сеть) | 020 |  |
|  | План актуализации информации по ИТ-Инфраструктуре |  |  |  |
|  | Актуализация информации по ИТ-инфраструктуре (при необходимости). | АДМ-Москва (Linux), АДМ-Москва (Сеть) | — | 7 |

* необходимо использовать наименование групп ответственных в соответствии с названием в таблице

** работы технически нельзя выполнить до выполнения зависимой задачи

*** обязательный раздел плана изменения, все решения после реализации изменения должны быть проверены и протестированы

Приложение №2 Сайзинг серверов

Сайзинг серверов

| Назначение | Имя сервера | vCore | RAM,GB | Disk Size, GB | IP-адрес | VLAN | OS | Устанавливаемое ПО / условия развертывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер базы данных платформы «Атлас логистики» (Test) | s001tst-atlgs01 | 4 | 16 | 200 | 10.2.62.48 | 462 | ОС Oracle Linux 9.x latest | SIEM, агент DrWeb, агент INITI SOLO, SSH не ниже v2. В случае необходимости подключения в каталогу AD, взаимодействие с AD осуществляется только по протоколу LDAPSАнтивирус; node-exporter. Отдельные тома под данные (/pgdata) и журнал предзаписи (/pgwal). База данных atlas_logistics (кодировка UTF8), владелец — роль consumer_test_atlgs. Аутентификация сервисной УЗ (пароль передаётся инициатору); Требуется возможность расширения vCPU, RAM и дисков без пересоздания ВМ. |
| k8s worker | ms001tst-k8s-w88.sibur.local | 8 | 32 | /var/lib/containers 200Gb | 10.2.30.188 | 434 | OEL9_template_for_k8s | w/o swap python, audispd-plugins, Агент DrWeb |
| k8s worker | ms001tst-k8s-w89.sibur.local | 8 | 32 | /var/lib/containers 200Gb | 10.2.30.189 | 434 | OEL9_template_for_k8s | w/o swap python, audispd-plugins, Агент DrWeb |

Атлас логистики: тестовая среда - Jira

Обязательно указываем ссылку на задачу в Jira на выделение виртуальных ресурсов.

Для выделения виртуальных ресурсов на в КЦ и на всех предприятиях: «Запрос на выделение ВР КЦ»

Имена серверов должны соответствовать Единой системе наименования объектов, включая регистр букв, количество символов не должно превышать 15.

Приложение №3 Управление DNS записями

DNS записи:

| Зона | Тип записи | Имя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя sibur.local | A, PTR | atlas-logistics.tst.k8s.sibur.local | 10.2.30.10 (балансировщик Test) |
| Внутренняя sibur.local | A, PTR | s001tst-atlgs01.sibur.local | 10.2.62.48 |

Приложение №4 УЗ и группы

Перечень локальных УЗ, СУЗ и групп:

| № | Имя | Права | Описание | Сервер | ФИО владельца/ ответственного за ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | consumer_test_atlgs | Схема приложения: чтение и запись, выполнение миграций схемы | Роль доступа платформы «Атлас логистики» к тестовой базе данных PostgreSQL | s001tst-atlgs01 | Агапов Андрей Михайлович |
|  | solo-svc | Стандартный пользователь без прав администратора для агента мониторинга INITI SOLO | Локальная СУЗ для агента INITI SOLO | s001tst-atlgs01 | Шахнаров Георгий Евгеньевич |
|  | isvulnscan | ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL Членствое в группе docker если используется | УЗ для ИБ для проверки системы на уязвимость | s001tst-atlgs01 | Цветков Михаил Николаевич tsvetkovmn@sibur.ru |
|  | a001_atlgs_db | consumer_test_atlgs | Локальная CУЗ, участник ГД consumer_test_atlgs | s001tst-atlgs01 | Агапов Андрей Михайлович |
|  | agapovam | consumer_test_atlgs | Локальная УЗ функционального администратора, участник ГД consumer_test_atlgs | s001tst-atlgs01 | Агапов Андрей Михайлович |
|  | avetisovmr | consumer_test_atlgs | Локальная УЗ функционального администратора, участник ГД consumer_test_atlgs | s001tst-atlgs01 | Аветисов М.Р. |
|  | frolovi | consumer_test_atlgs | Локальная УЗ функционального администратора, участник ГД consumer_test_atlgs | s001tst-atlgs01 | Фролов И. |
|  | vasileva | consumer_test_atlgs | Локальная УЗ функционального администратора, участник ГД consumer_test_atlgs | s001tst-atlgs01 | Васильев А. |

Перечень доменных СУЗ и групп (*):

| № | Имя | Права | Описание | Сервер | ФИО владельца/ ответственного за ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sibur\A001-TST-AtlLog-Mail | Добавить в группу «BlockExternalEmailSendingServiceAccount» | Сервисная УЗ отправки почтовых уведомлений сотрудникам; создаваемый почтовый адрес — atlas-logistics-tst@sibur.ru. OU — тот же. Отправка за пределы контура компании не требуется | - | Агапов Андрей Михайлович |
|  | sibur\G001GG-ATLGIS-TST-ADMINS | Права на уровне приложения: ведение справочников и правил | Группа для роли «Администратор платформы» в тестовой среде | - | Агапов Андрей Михайлович |
|  | sibur\G001GG-ATLGIS-TST-LOGISTS | Права на уровне приложения: исполнение этапов процесса логистики | Группа для роли «Логист» в тестовой среде | - | Агапов Андрей Михайлович |
|  | sibur\A001-TST-AtlLog-INT | Доступ к сервисам интеграционной шины по согласованному перечню интерфейсов | Сервисная УЗ вызова систем-источников (SAP ZSPACETRANS, Логинет, АСВ НСИ логистики) через интеграционную шину. OU — тот же. Перечень интерфейсов и права уточняются работой 6 плана изменения | - | Агапов Андрей Михайлович |
|  | g001gg-initi-AtlLog | Доступ к данным мониторинга по серверам ИС и делать рассылку об авариях | Доменная ГД | s001tst-atlgs01 | Агапов Андрей Михайлович |

*) Добавление и удаление пользователей в группы доступа осуществляется через ЕСУИД на основании обращения во ВКУС.

Приложение №5 Настройки МСЭ

Стандартные взаимодействия:

| Хосты | Стандартное правило |
| --- | --- |
| s001tst-atlgs01.sibur.local (10.2.62.48) | Взаимодействие с контроллером домена серверов Linux Взаимодействие c artifactory test Порты для взаимодействия с Ansible КЦ Взаимодействие c сервером антивирусной защиты Dr.Web RDP+SSH (Для тестовых сегментов) Взаимодействие c сервером почты |
| Все worker-ноды k8s-test s001tst-k8s-w[xx] | Взаимодействие c artifactory test |

! Актуальный перечень портов доступен по ссылке

Дополнительные взаимодействия:

| № | Action | Source | Destination | Source Port | Destination Port | Профиль IPS | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allow | Все worker-ноды k8s-test s001tst-k8s-w[xx] | s001tst-atlgs01 (10.2.62.48) | Any | TCP 5432 | SIBUR_IPS_SQL | Доступ платформы к тестовой базе данных PostgreSQL |
|  | Allow | Все проводные пользовательские подсети Сибур Холдинга Профиль МО SIBUR-COMPANY-APPLICATION_ADM (10.0.26.0/23) | s001tst-atlgs01 (10.2.62.48) | Any | TCP 5432 | SIBUR_IPS_SQL | Доступ команды сопровождения к тестовой базе данных для разбора инцидентов |
|  | Allow | Все worker-ноды k8s-test s001tst-k8s-w[xx] | apiai.sibur.local (10.204.128.14) | TCP Any | TCP 443 | SIBUR_IPS_REMOTE | Sibur AI API — обогащение задач и анализ документов. Запрашивается только сетевой доступ |
|  | Allow | Все worker-ноды k8s-test s001tst-k8s-w[xx] | s001qas-eaqn1 (10.2.5.49) s001qas-srqn1 (10.2.18.163) | TCP Any | TCP 443 | SIBUR_IPS_REMOTE | Исходящие вызовы платформы к системам-источникам (SAP ZSPACETRANS, Логинет) через интеграционную шину |
|  | Allow | Все worker-ноды k8s-test s001tst-k8s-w[xx] | asvnsi-tst.sibur.local (10.4.1.142) | TCP Any | TCP 7507 | SIBUR_IPS_REMOTE | Исходящие вызовы платформы к системам-источникам (АСВ НСИ логистики) через интеграционную шину |
|  | Allow | s001qas-eaqn1 (10.2.5.49) s001qas-srqn1 (10.2.18.163) | балансировщик k8s Test (10.2.30.10) | Any | TCP 443 | SIBUR_IPS_REMOTE | Входящие REST-запросы от (SAP ZSPACETRANS, Логинет) к платформе «Атлас логистики» |
|  | Allow | s001tst-atlgs01 (10.2.62.48) | s001as-initi-plat (10.2.83.140) | TCP Any | TCP 2609 | SIBUR_IPS_DEFAULT_LINUX | Мониторинг параметров ОС Linux с использованием агента INITI SOLO. |
|  | Allow | s001ss-svserv01 [10.2.120.15] s001ss-svserv02 [10.2.120.16] | s001tst-atlgs01 (10.2.62.48) | Any | Any | - | Сканирование уязвимостей |
|  | Allow | s001tst-atlgs01 (10.2.62.48) | s001as-KumaCOLL (10.2.86.133) | UDP Any | UDP 5160 | SIBUR_IPS_SYSLOG | Взаимодействие с SIEM |
|  | Allow | Все worker-ноды k8s-test s001tst-k8s-w[xx] | s001as-KumaCOLL (10.2.86.133) | UDP Any | UDP 5173 | SIBUR_IPS_SYSLOG | Взаимодействие с SIEM |

Приложение №6 SSL/TLS сертификаты

Атрибуты запроса на выпуск SSL/TLS сертификата:

| Поле | Значение | Сервер установки |
| --- | --- | --- |
| Тип шаблона | Web Server | Secret неймспейса atlas-logistics Test-кластера Kubernetes, подключаемый к ListenerSet общего Gateway. Комплект (сертификат, цепочка, закрытый ключ) в формате PEM передаётся инициатору для установки в неймспейс. |
| Friendly name | ATLAS LOGISTICS TEST env |  |
| SN | atlas-logistics.tst.k8s.sibur.local |  |
| SAN | atlas-logistics.tst.k8s.sibur.local |  |
| EKU | Server Authentication |  |
| Public key | RSA (4096) |  |

Приложение №7 Правила для Proxy

Правила проксируемого доступа в Интернет:

| № | Action | Source | Destination | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allow |  |  |  |
|  | Allow |  |  |  |

Приложение №8 Настройка резервного копирования

| № | Имя сервера (хост, IP адрес) | Метод (Средства виртуализации, агент СРК, копирование папки/раздела, процедура БД) | Тип копии | Периодичность. Расписание. (указать предпочитаемые дни недели, месяца, время начала рез. копирования) | Кол-во точек восстанов-ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  Пример заполнения - Ссылка

Приложение №9 Групповые политики

Состав настроек групповой политики:

| № | Ветка политики | Параметр | Значение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указать ветку настроек политики. Например: «Конфигурация компьютера – Политики – Административные шаблоны» | Указать настраиваемый параметр. Например: Отключить дисплей (питание от сети) | Указать значение параметра. Например: Включено | Указать дополнительные параметры. Например Отключить дисплей (в секундах): 0 |

Параметры делегирования групповой политики (*):

| Параметры применения и делегирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Политика | Название* |  |
| 2. | Область применения политики | OU= | SIBUR Holding/<Название предприятия>/ |
| 3. | Область применения политики | Site | Указать имя сайта |
| 4. | Фильтры безопасности |  | Указать необходимые фильтры безопасности. Например: G<Код предприятия>GA-OU_Admins с правами на изменение настроек |
| 5. | Фильтры безопасности** |  | «Authenticated Users» с правами на чтение |
| 6. | Фильтры WMI |  | Указать имя фильтра WMI |

*  Название политики должно соответствать Единой системе наименования объектов.

** Обязательно наличие «Authenticated Users» с правами на чтение, либо выше (в зависимости от цели создания политики).

*** При необходимости описать дополнительную политику скопируйте обе таблицы ниже и заполните их.